Berthoulat Rémi
Sanchez Arnaud
Thévenoux Rémi
Werlen Maxime
Date de dernière modification	12/10/08	Révision	3
Titre	Compte rendu de réunion de travail
Sujet	Réunion du 08/10/08

Validé par le CdP le 12/10/08

Compte rendu de réunion
08/10/08
# Informations
## Dates de dépôt des dossiers
- Vendredi 10 oct : Dossier d'initialisation
- Vendredi 17 oct : Dossier d'expression des besoins
- Vendredi 24 oct : Dossier d'architecture applicative
- Vendredi 7 nov : Dossier d'architecture technique
## Format des documents
Tous les documents sont à remettre au format PDF à Y. Amghar.
## Date des revues
- Revue intermédiaire : Jeudi 23 oct de 11h à 12h
- Revue finale : S46 ou S47

# Décisions
## Attribution des tâches de gestion
- Modifications du dossier d'initialisation
- Maxime envoie une version 1 du dossier avant vendredi à Y. Amghar.
- Rémi T. s'occupe du logo (avant demain soir)
- Rémi B. est responsable du dossier d'expression des besoins
## Attribution des tâches du dossier d'expression des besoins
● Lecture des documents du client (tous, on en parle plus)
● Étude de l'existant de Sodexo (c'est du blabla dossier) ----> Rémi B.
● Lister et définir les acteurs ----> Rémi T
● Définition des besoins fonctionnels ----> Rémi B
● Définition des besoins non fonctionnels ----> Arnaud
● Création du modèle de domaine -----> Rémi T
● Faire la liste des processus ----> Rémi B
● Faire l'urbanisation des processus fonctionnels ----> Arnaud