AUTOMATISATION D'UN PROCESSUS DE PAIEMENT
REVUE FINALE

---
Revue finale
- Présentation am2r-conseil
- Présentation du projet
- Point d'avancement
- Bilan du projet
- Questions/Réponses

---
Présentation am2r-conseil
- Société de conseil en informatique créée en 2002
- Quatre associés :
  - Maxime Werlen (Chef de projet)
  - Rémi Berthoulat
  - Rémi Thévenoux
  - Arnaud Sanchez
- MOE du projet d'automatisation du processus de paiement

---
Revue finale
- Présentation am2r-conseil
- Présentation du projet
- Point d'avancement
- Bilan du projet
- Questions/Réponses

---
Présentation du projet
Automatisation du processus de paiement des titres restaurant
- Plus de 600 millions de titres restaurant émis en 2007
- Chiffre d'affaire de 4 milliards d'euros en courante augmentation
- Un fonctionnement encore très manuel avec des titres "papiers"
- Une opportunité d'amélioration et d'automatisation

---
Revue finale
- Présentation am2r-conseil
- Présentation du projet
- Point d'avancement
  - Point d'avancement du projet
  - Présentation du tableau de bord
  - Répartition des charges de travail
  - Défauts et actions correctives
- Bilan du projet
- Questions/Réponses

---
Point d'avancement

---
Point d'avancement

---
Point d'avancement

---
Point d'avancement

---
Point d'avancement

---
Point d'avancement

---
Point d'avancement
- Tableau de bord
- Des dérives locales dans les tâches qui se compensent pour donner une dérive totale nulle.
- 67 tâches dont :
  - 25 prévisions justes
  - 29 avec erreur < 30 min
  - 13 avec erreur > 30 min

---
Point d'avancement
- Répartition des charges
- Répartition hétérogène sur le projet mais homogène sur l'ensemble des projets. Un professeur assez peu efficace !
- Les dérive personnelles sont assez bien cadrées.
- Beaucoup de travail pour le chef de projet.

---
Point d'avancement
- Défauts et corrections
- Rythme de travail « Just-In-Time » pénalisant en cas d'imprévu.
  - Rappel, explication, « coups de gueule » pour permettre au projet de s'exécuter correctement
- Rythmes et disponibilité des membres variables
  - Nécessité de s'adapter et de réassigner les tâches rapidement en fonction des disponibilités

---
Point d'avancement
- Défauts et corrections
- Coordination du groupe
  - Nécessité de réunir régulièrement l'équipe pour échanger nos points de vue, assigner des tâches, commenter le travail réaliser et motiver les troupes.

---
Revue finale
- Présentation am2r-conseil
- Présentation du projet
- Point d'avancement
- Bilan du projet
  - Synthèse de l'EDI
  - Plan marketing
  - Plan d'opération
  - Rentabilité des investissements
  - Risques et plan de sortie
Questions/Réponses

---
Bilan du projet
- EDI : Une solution en fonction de notre banque
  - ETEBAC 3 par CFONB
    - Très répandu, complexe et lourd
  - OFX (XML)
    - Peu répandu, léger, simple
  - Solution propriétaire
    - Non inter-connectable

---
Bilan du projet
- Plan Marketing : nos offres
  - Location / Vente / Installation TPE
  - Vente / Rechargement de cartes
  - Aventix Forfait
  - Aventix Tempo

---
Bilan du projet
- Plan Marketing : Aventix Forfait

---
Bilan du projet
- Plan Marketing : Aventix Tempo

---
Bilan du projet
- Plan Marketing : SWOT
  - S : Économique, souple, sûr, simple et attractif
  - W : Règles de consommation plus strictes
  - O : Marché non couvert et modernisable
  - T : Concurrence et résistance au changement

---
Bilan du projet
- Plan Marketing : un lancement en différé
  - 5 zones à lancer à la suite
  - Préparation de 1 an
  - Portefeuille de contrat commerçant
  - 600 000 utilisateurs dans 8 ans

---
Bilan du projet
- Plan d'opération : vers l'externalisation
  - Manque de compétence, flexibilité, coûts
  - Découpage en 17 lots
    - SI
    - Monétique
    - Site Web
    - Services d'appui

---
Bilan du projet
- Plan d'opération : Investissements nécessaires
  - Plate-formes centrale et régionales
  - Système d'information
    - Cœur de métier
    - CRM
    - ERP
  - Marketing, bureau, gestion
  - Commerciaux mobiles

---
Bilan du projet
Rentabilité : Horizon 5 ans

---
Bilan du projet
- Risques et plan de sortie
  - Risque de faillite des prestataire ou fournisseur
  - Risque de mauvaise évaluation du marché
- Selon le solde de l'entreprise, deux cas de sortie
  - Sortie catastrophe en début de parcours
  - Sortie construite dès que l'activité est lancée

---
Revue finale
- Présentation am2r-conseil
- Présentation du projet
- Point d'avancement
- Bilan du projet
- Questions/Réponses

---
Questions/Réponses
À retenir :
  - Projet terminé sans dérive notable
  - Réalisation du projet sans accrocs
  - Utilisation importante de l'externalisation
  - Projet économiquement réaliste
  - Projet rentable dès la 5ème année