Infomédiathèque de l'INSA de Lyon
REVUE FINALE
28 JANVIER 2009

---
Agenda
- Présentation am2r-conseil
- Présentation du projet
- Cahier des charges pour le système d'information de l'Infomédiathèque de l'INSA de Lyon
- Appel d'offre
- Conclusion
- Questions/Réponses

---
Présentation am2r-conseil
- Société de conseil en informatique créée en 2002
- Quatre associés :
  - Maxime Werlen (Chef de projet)
  - Rémi Berthoulat
  - Rémi Thévenoux
  - Arnaud Sanchez
- AMOA pour le projet de conception du système d'information de l'infomédiathèque de l'INSA de Lyon.

---
Agenda
- Présentation am2r-conseil
- Présentation du projet
- Cahier des charges pour le système d'information de l'Infomédiathèque de l'INSA de Lyon
- Appel d'offre
- Conclusion
- Questions/Réponses

---
Présentation du projet
- AMOA auprès de l'INSA de Lyon pour la réalisation d'un cahier des charges et un appel d'offre pour le système d'information de l'infomédiathèque de l'INSA de Lyon
- Phase d'étude de l'existant et des besoins montée en amont
- Focus sur une étendue fonctionnelle spécifique :
  - Archivage des documents des associations de l'INSA
  - La vie associative : vitrine de l'INSA

---
Présentation du projet
- La vie associative à l'INSA de Lyon
  - 130 associations d'étudiants
  - Arts et spectacles, culture et loisir, sport et humanitaire, …
  - Des manifestations tout au long de l'année (concerts, expositions, spectacles, forums, festival, semaines à thème, …)
  - Une mise en valeur forte de l'image de l'INSA de Lyon (concours inter école, réputation des organisations, …)
  - Un Bureau des Élèves fédérateur

---
Agenda
- Présentation am2r-conseil
- Présentation du projet
- Cahier des charges pour le système d'information de l'Infomédiathèque de l'INSA de Lyon
- Appel d'offre
- Conclusion
- Questions/Réponses

---
Cahier des charges
- Étude des coûts
- Exigences fonctionnelles / non fonctionnelles
- Architecture applicative
- Architecture technique

---
Étude des coûts

---
Cahier des charges
- Étude des coûts
- Exigences fonctionnelles / non fonctionnelles
- Architecture applicative
- Architecture technique

---
Exigences fonctionnelles
- Stockage
  - Physique
  - Numérique
  - Numérisation
- Recherche
  - Indexation
  - Recherche

---
Exigences fonctionnelles
- Publication
  - Consultation sur place
  - Prêt des documents physiques
  - Publication des documents numériques

---
Exigences non fonctionnelles
- Stockage
  - Maîtrise des risques naturels
  - Sécurité
- Recherche
  - Fiabilité
  - Rapidité
  - Facilité

---
Exigences non fonctionnelles
- Publication
  - Confidentialité
  - Mise en valeur
- Exigences transverses
  - Accessibilité
  - Respect de l'environnement
  - Évolutivité
  - Maintenabilité

---
Cahier des charges
- Étude des coûts
- Exigences fonctionnelles / non fonctionnelles
- Architecture applicative
- Architecture technique

---
Architecture applicative

---
Architecture applicative
- Présentation d'une vue générale de l'architecture applicative
- Zoom sur les applications pour notre étendue fonctionnelle

---
Architecture applicative
- Gestion des droits d'accès pour les utilisateurs
  - Confidentialité selon plusieurs niveaux :
    - Membre du bureau de l'association
    - Membre de l'association
    - Tout public
  - Authentification des utilisateurs via un service Web exposé par le Bureau des Élèves + CAS INSA

---
Architecture applicative
- Gestion des ouvrages
  - Déclinaison pour la gestion de nouveaux types de documents :
    - Statuts d'association
    - Règlement intérieur
    - Procès verbal

---
Architecture applicative
- Numérisation
  - Numérisation des documents
  - OCR
  - Indexation par mots clés
- Gestion des archives
  - Inventaire
  - Registre d'accès
  - Politique de conservation (DUA)

---
Architecture applicative
- B2B
  - Interface entre IIL et les autres bibliothèques / médiathèques
  - Interface entre IIL et SI INSA de Lyon
  - Interface entre IIL et site Web BdE

---
Cahier des charges
- Étude des coûts
- Exigences fonctionnelles / non fonctionnelles
- Architecture applicative
- Architecture technique

---
Architecture technique
- Front office
  - Ordinateur d'administration
  - Ordinateur en libre utilisation
  - Portique
  - Borne de retour automatisé

---
Architecture technique
- Back office
  - Serveur applicatif
  - Serveur de stockage
  - Serveur Web
  - Serveur sécurité
  - Pôle de numérisation

---
Architecture technique

---
Agenda
- Présentation am2r-conseil
- Présentation du projet
- Cahier des charges pour le système d'information de l'Infomédiathèque de l'INSA de Lyon
- Appel d'offre
- Conclusion
- Questions/Réponses

---
Appel d'offre
- Consultation pour la réalisation du SI
  - Conception détaillée
  - Réalisation
  - Mise en oeuvre...
- Objectifs
  - Évolutivité
  - Qualité

---
Appel d'offre
- Procédure d'appel d'offre du code des marchés publics
  - Critères objectifs publics
  - Appel d'offre ouvert
  - Pas de négociation

---
Appel d'offre
- 28/01/09 disponibilité du cahier des charges
- 23/03/09 réception des propositions à l'Insa.
- 10/04/09 choix du Maître d'Œuvre.
- 27/04/09 date de démarrage du projet.
- 01/09/10 mise en production
  démarrage exploitation en réel.

---
Appel d'offre
- Organisation du projet en comités
  - CoDir (Comité de Direction)
    - Stratégie et contraintes
  - CoPil (Comité de Pilotage)
    - Validation, suivi et dialogue
  - CoTech (Comité technique)
    - Directions techniques, suivi, validation technique

---
Appel d'offre
Séparation de l'appel d'offre en 10 lots
  1. Maîtrise d'œuvre
  2. Analyse détaillée
  3. Développement
  4. Documentation technique
  5. Tests unitaires et intégration
  6. Recette technique
  7. Recette utilisateur
  8. Transfert de savoir faire
  9. Formation
  10. Maintenance

---
Appel d'offre
- Chaque lot correspond à un travail précis
  - Pour mieux organiser le projet
  - Pour identifier tous les aspects du projet
- Chaque lot comporte une grille de réponse
  - Comparaison plus simple
  - Présence des informations essentielles

---
Appel d'offre

---
Appel d'offre
Critères de sélection
1. Coût de la prestation proposée
2. Couverture du domaine fonctionnel de la prestation
3. Qualité et précision de la réponse
4. Capacité financière de l'entreprise.
5. Capacité technique dans l'environnement de l'infomédiathèque.
6. Expériences sur projets SI d'envergure similaire en matière de maîtrise des coûts/qualité/délais.
7. Capacité à travailler (et maîtrise) avec plusieurs sociétés sur un même projet
8. Capacité de réaction en cas de modifications réglementaires.
9. Connaissance du domaine public, et particulièrement des projets de GED
10. Capacité à gérer/maîtriser différentes technologies nouvelles (EDI, GED …)
11. Prise en compte des contraintes environnementales (Green computing)
12. Respect des délais de dépôt des dossiers.
13. Utilisation des logiciels libres

---
Appel d'offre
- Clauses administratives et juridiques
  - Prestation forfaitaire
  - Facturation au livrable
  - Évolution de la réglementation prévue
  - Continuité d'exécution
  - Confidentialité
  - Droits de propriété

---
Appel d'offre
Grille d'évaluation

---
Appel d'offre
Grille d'évaluation

---
Agenda
- Présentation am2r-conseil
- Présentation du projet
- Cahier des charges pour le système d'information de l'Infomédiathèque de l'INSA de Lyon
- Appel d'offre
- Conclusion
- Questions/Réponses

---
Conclusion
Phasage macroscopique prévisionnel pour la réalisation

---
Agenda
- Présentation am2r-conseil
- Présentation du projet
- Cahier des charges pour le système d'information de l'Infomédiathèque de l'INSA de Lyon
- Appel d'offre
- Conclusion
- Questions/Réponses