Berthoulat Rémi
Sanchez Arnaud
Thévenoux Rémi
Werlen Maxime (RQ)
Date de création	12/11/08	Version	1
Date de dernière modification	29/01/09	Révision	23
Titre	Best-Practice
Sujet	Réalisation d'un appel d'offre
Mots-clés	Appel d'offre, cahier des charges, délais, planification, sélection, critère

Validé
Pensez à mettre à jour les propriétés du document pour que le cadre de suivi soit automatique généré. Renseignez le titre, le sujet, les mots clés et un commentaire si nécessaire. Mettez à jour manuellement le numéro de version en cas de modification majeure. Ce post-it n'apparait pas à l'impression.

Best-Practice
Réalisation d'un appel d'offre
# Réalisation d'un appel d'offre
## Introduction
Un appel d'offres est une procédure qui permet à une maîtrise d'ouvrage de choisir la maîtrise d'œuvre qui correspond le mieux aux objectifs fixés pour un service fixé (travaux, fourniture...). L'appel d'offre permet de mettre en concurrence plusieurs entreprises.
Pour réaliser un appel d'offre il est nécessaire de suivre une procédure assez stricte. Le code des marchés publics définit le processus de réalisation d'un appel d'offre pour les services de l'État.
### Les modalités, les différents types
Les marchés publics peuvent être passés selon plusieurs procédures, dont voici les principales :
- La procédure de mise en concurrence simplifiée : le titulaire du marché est choisi par l'organisme public à la suite de négociations avec plusieurs candidats, après publicité et mise en concurrence préalable. Elle concerne les commandes inférieures au seuil de 130 000 euros HT pour l'État et 200 000 euros HT pour les collectivités territoriales.
- La procédure d'appels d'offre : l'organisme public choisit l'offre la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. L'appel d'offres peut être ouvert (tout candidat peut remettre une offre) ou restreint (seuls peuvent remettre des offres les candidats qui y ont été autorisés après sélection).
- La procédure négociée : l'organisme public choisit le titulaire du marché après consultation de candidats et négociation des conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux. Cette procédure est soumise à des conditions particulières (suite d'appel d'offres infructueux, spécifications techniques, travaux complémentaires, urgence, secret, …)
Source : netpme.fr
### Réglementation
Dans le cadre des marchés publics, les appels d'offre font l'objet d'une réglementation très précise regroupée sous le titre de code des marchés publics. Ce document n'a pas vocation à détailler les contraintes de ce code auquel vous devrez vous reporter pour rédiger votre appel d'offre pour un marché public.
## Organisation de l'appel d'offre
L'appel d'offre est une procédure complexe dirigée par la MOA. Quelques points essentiels doivent être réglés avant de lancer l'appel d'offre. Voici les points les plus importants.
### Planification
La planification doit être donnée par la MOA qui doit fixer les jalons principaux : la date d'ouverture de l'appel d'offre (disponibilité du document), de rendu des propositions, de choix, de démarrage du projet et si nécessaire de fin du projet.
Il ne faut pas oublier les contraintes légales à respecter en terme de délais de réponse : 52 jours au maximum mais réductibles selon divers scenarii.
### Réponses
Les réponses sont évaluées selon des critères objectifs. Il faut définir ces critères et les joindre à l'appel d'offre. Ils doivent être connus des participants.
Pour pouvoir comparer simplement les réponses des participants il peut être intéressant d'imposer un format de réponse. Une grille est généralement proposée, elle recense les informations capitales (les montants importants, les chiffres-clés...) et sert de check-list pour les participants qui ne risquent pas d'oublier de répondre à une partie des questions.
### Sélection
La sélection se fera grâce à une grille d'évaluation qui aura été créé. Elle contiendra des éléments d'évaluation plus fins que les critères généraux ainsi qu'une pondération des critères. Cette grille ne sera pas communiquée aux participants.
A l'issue de l'évaluation des participants, une liste est établie. Le participant ayant recueilli la note la plus haute est sélectionnée. En cas d'annulation (pour cause de manque de certification par exemple) le second sur la liste sera automatiquement sélectionné.
### Contractualisation
Des éléments de contractualisation doivent être définis à l'avance et précisé dans l'appel d'offre. Il est intéressant de savoir quel est le mode d'obligation (moyen ou résultat), les délais, les pénalités, les règles de paiement ou de règlement des litiges, les clauses de confidentialité, de propriété...
## Contenu du document
L'appel d'offre est un document de référence pour la procédure. Ce document central est la porte d'entrée des MOE sur l'appel d'offre. Ils doivent trouver réponse à un maximum de questions dans ce document qui doit présenter l'appel d'offre en premier lieu, puis la prestation. Nous allons voir ici quel est le contenu du document.
### Introduction
L'introduction permet aux participants de prendre connaissance du contexte de lancement de cet appel d'offre. Une présentation des acteurs permet de mieux faire correspondre la réponse avec les attentes implicites. Il faut évidemment expliquer l'objet de la consultation.
### Clauses administratives
Les clauses administratives permettent de donner les règles du jeu de l'appel d'offre. C'est ici que seront données les informations présentées plus tôt dans ce document : le planning, les informations d'organisation, les critères, les grilles de réponses, les éléments contractuels et autres contraintes imposées par le MOA aux participants.
### Clauses techniques
Les clauses techniques décrivent le contenu de la prestation à effectuer. Cette prestation peut être divisée en lots pour organiser et faciliter la lecture des objectifs. Il est nécessaire de donner un maximum de détails pour alimenter la réponse. Une réponse ne saurait être juste si elle ne peut se baser sur des informations fiables.
Les clauses techniques permettent de délimiter le champ d'application de l'appel d'offre : les limites de la prestation. Le détail du contenu peut être donné dans un document annexe comme le cahier des charges.
### Notes d'accompagnement
Il ne faut pas oublier que nos interlocuteurs sont humains et donc faillibles. L'objectif commun est la bonne réalisation de l'appel d'offre. Pour éviter les erreurs, les oublis... penser à accompagner les appels d'offre les plus volumineux d'une note d'accompagnement.
Cette note reprendra les informations essentielles comme le planning, les critères principaux et l'orientation du projet. Cette feuille doit répondre aux questions : qui (acteurs), quoi (prestation), quand (planning), comment (critères).
# Annexes : plan type
I - Présentation
a . Contexte du projet
b . Présentation de notre organisme
c . Présentation du projet
d . Objet de la consultation
e . Références
II - Organisation du projet
a . Prestations attendues
b . Planification des travaux
c . Organisation du projet
d . Lieu de la prestation
III - Réponse à l'appel d'offre
a . Forme de la réponse
1_ Grille de réponse du lot 1 (xxxx)
2_ Grille de réponse du lot 2 (yyyy)
3_ Grille de réponse du lot 3 (zzz)
b . Analyse des réponses
1_ Critères de sélection
2_ Délai de validité de l'offre
3_ Conditions d'envoi des offres
c . Éléments de facturation
d . Proposition financière
e . Éléments contractuels
1_ Nature de la prestation
2_ Délais
3_ Sous-traitance
4_ Paiements
5_ Partenaires
6_ Évolution de la réglementation
7_ Litige(s)
8_ Continuité d'exécution
9_ Confidentialité et protection
10_ Propriété et droits associés
11_ Résiliation anticipée du contrat
12_ Assurance et responsabilité civile professionnelle
13_ Non-sollicitation de personnel
14_ Sécurité, confidentialité
IV - Limites des prestations
a . Lot 1 : Xxx
a . Lot 2 : Yyy
a . Lot 3 : Zzz
V - ANNEXES
a . Cahier des charges du projet XYZ